# 考研 Agent 开发文档

面向数学二 英语二 政治的学习规划 答疑 监督与复盘系统

Demo 版本 1.0   ｜   目标：尽快完成可展示产品

| 项目项 | 确定内容 |
| --- | --- |
| 用户 | 本人和朋友，小范围多用户使用 |
| 范围 | 规划、答疑、择校、资料检索、打卡监督、复盘 |
| 科目 | 数学二、英语二、政治 |
| 模型 | 在线 API 与 Ollama 本地模型，由用户配置 |
| 形态 | 前后端分离 Web 应用 |
| Agent 框架 | LangGraph |
| 首版周期 | 建议 7–10 天完成可演示 MVP |

核心结论：首版不追求覆盖全部考研内容，而是完整跑通“建档—生成计划—执行打卡—资料答疑—动态调整—阶段复盘”的闭环。这样既有实际用途，也能清楚展示 Agent、RAG、Memory、Tool Calling 和状态管理。

# 1 产品定位与成功标准

这是一款供少量用户使用的考研全流程助手。系统不是普通聊天机器人：它保存用户目标和学习状态，调用计划、知识库、打卡与复盘工具，并根据执行结果持续修改后续任务。

## 1.1 展示时必须跑通的主线

创建账号并填写目标院校、专业、考试日期、科目基础和每日可用时间。

Agent 生成阶段计划、周计划和今日任务，用户可以手动调整。

用户上传数学二、英语二或政治资料，并基于资料提问，回答附带来源。

用户完成任务后打卡；系统计算完成率并记录困难原因。

Agent 根据完成情况调整下一日任务，并生成周复盘。

用户在设置中切换在线模型或 Ollama 本地模型。

## 1.2 MVP 成功标准

| 指标 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 核心流程 | 新用户 5 分钟内完成建档并得到今日计划 |
| 计划可靠性 | 计划总时长不超过用户可用时长，任务可勾选、可调整 |
| RAG 可追溯 | 资料问答至少显示文件名与页码或片段来源 |
| 动态调整 | 漏做任务后，次日计划能解释如何顺延、删减或拆分 |
| 模型兼容 | 至少跑通 1 个在线 OpenAI 兼容接口和 1 个 Ollama 模型 |
| 数据隔离 | 不同用户只能访问自己的计划、记录和资料 |

# 2 前端 后端与推荐形态

前端是用户看得见并操作的部分，例如登录页、今日计划、聊天窗口、资料上传和统计图。后端是处理业务和数据的部分，例如调用模型、执行 LangGraph、解析资料、检索向量、保存打卡和校验权限。数据库负责长期保存用户、计划和记录。

| 部分 | 主要职责 | 推荐技术 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 页面、表单、聊天流式输出、图表与状态反馈 | React + Vite + TypeScript + Tailwind CSS |
| 后端 | REST API、登录鉴权、Agent 工作流、RAG、模型适配 | Python + FastAPI + LangGraph |
| 数据层 | 用户、目标、计划、任务、打卡、对话与资料元数据 | SQLite（Demo） |
| 向量检索 | 保存资料切片向量并做相似度检索 | Chroma（本地持久化） |

为什么推荐前后端分离：界面更像正式产品，Python 生态适合 LangGraph 和 RAG，后续替换模型或数据库时不需要重写页面。代价是要同时启动两个服务，并处理跨域和接口联调。若只追求 1–2 天出效果，Streamlit 更快；但本项目希望展示完整产品，因此选前后端分离。

# 3 功能范围与优先级

| 模块 | MVP 必做 | 后续增强 |
| --- | --- | --- |
| 用户与画像 | 注册登录；目标院校专业；考试日期；各科基础；每日时间 | 第三方登录；多设备同步 |
| 学习规划 | 阶段、周、日计划；任务增删改；动态重排 | 日历拖拽；更精细的学习算法 |
| 打卡监督 | 完成/未完成；耗时；困难原因；连续天数 | 消息提醒；好友互相监督 |
| 资料问答 | PDF/TXT/Markdown 上传；RAG；来源引用 | 图片 OCR；表格与公式增强解析 |
| 通用答疑 | 数学二、英语二、政治问答；分步讲解 | 专用解题器；拍照搜题 |
| 择校 | 手动保存院校、专业、分数线、备注；Agent 比较 | 自动联网抓取与官方数据更新 |
| 模拟测试 | Agent 按范围生成小测；记录得分 | 完整题库、自动阅卷与能力图谱 |
| 复盘 | 日报、周报；进度偏差；下周建议 | 预测上岸概率；个性化干预 |
| 模型设置 | 在线 OpenAI 兼容 API；Ollama；连通性测试 | 多模型路由、费用统计 |

# 4 用户角色与关键页面

| 页面 | 核心内容 |
| --- | --- |
| 登录与注册 | 账号密码；Demo 可使用 JWT |
| 首次建档 | 目标、考试日期、各科自评、每日时间、休息日 |
| 仪表盘 | 今日任务、完成率、倒计时、连续打卡、快捷提问 |
| 计划页 | 阶段/周/日三级计划，任务状态和调整原因 |
| AI 学习室 | 对话、科目选择、回答模式、引用来源 |
| 资料库 | 上传、解析状态、科目标签、删除 |
| 择校对比 | 候选院校信息与 Agent 对比结论 |
| 复盘页 | 周趋势、未完成原因、Agent 建议 |
| 模型设置 | 提供商、Base URL、模型名、API Key、测试按钮 |

# 5 系统架构

| 层级 | 组件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 浏览器 | React Web | 通过 HTTP/SSE 调用后端 |
| API | FastAPI | 鉴权、校验、业务接口与流式响应 |
| Agent | LangGraph | 路由、规划、工具调用、反思与状态持久化 |
| 模型适配 | Model Provider | 统一封装在线与 Ollama |
| 知识库 | Loader + Splitter + Embedding + Retriever | 按用户和科目隔离检索 |
| 存储 | SQLite + Chroma + 本地文件目录 | 结构化数据、向量和原文件 |

## 5.1 请求流程

前端携带 JWT 调用后端。

后端加载用户画像、当前计划和必要的最近记忆。

LangGraph 判断意图：规划、答疑、资料检索、打卡、择校或复盘。

节点调用受控工具；写操作必须经过参数校验。

模型生成自然语言说明，后端同时返回结构化结果。

前端更新任务列表、引用来源或统计视图。

# 6 Agent 设计

## 6.1 为什么使用 LangGraph

LangGraph 适合把复杂流程定义成有状态图，能够明确控制路由、工具权限、失败重试和中断恢复。首版采用单个主 Agent 加多个确定性工具，不急于拆成多个自由协作 Agent；这更容易调试，也更适合快速展示。

## 6.2 状态结构

AgentState = {

user_id, conversation_id, intent, subject,

messages, user_profile, active_plan,

retrieved_chunks, tool_results,

pending_confirmation, error

}

## 6.3 工作流节点

| 节点 | 输入 | 输出/动作 |
| --- | --- | --- |
| load_context | user_id | 画像、当前计划、近期记录 |
| classify_intent | 最新消息 | 规划/答疑/打卡/择校/复盘/设置 |
| retrieve_docs | 问题、科目 | 用户资料的相关切片和引用 |
| plan_tasks | 画像、剩余天数、历史完成率 | 结构化计划草案 |
| execute_tool | 工具名、参数 | 读取或写入业务数据 |
| review_output | 草案、约束 | 检查时长、日期、来源和格式 |
| persist | 最终状态 | 保存对话摘要、计划变更和审计记录 |
| respond | 结构化结果 | SSE 流式返回 |

## 6.4 工具清单

| 工具 | 权限 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| get_user_profile | 只读 | 仅当前用户 |
| get_current_plan | 只读 | 按日期与用户过滤 |
| create_or_update_plan | 写入 | 总时长不得超出可用时间；保留变更原因 |
| record_checkin | 写入 | 任务归属校验；耗时非负 |
| search_user_documents | 只读 | 必须 user_id + subject 过滤 |
| save_school_candidate | 读写 | 按当前用户管理候选院校；Agent 仅只读当前用户已保存的数据 |
| generate_quiz | 只读/生成 | 题目与答案分开发送 |
| create_review | 写入 | 基于真实打卡聚合，不让模型虚构数据 |

# 7 RAG 知识库设计

用户上传文件后，后端校验类型、大小和用户权限。

解析正文并尽量保留页码、标题和章节元数据。

按 500–800 中文字符切片，重叠约 80–120 字；数学公式复杂时优先按段落切。

调用当前配置的 Embedding 模型生成向量，写入 Chroma。

提问时按 user_id、subject、document_id 过滤后检索 Top K。

将检索片段与问题交给模型；若证据不足，明确说资料中未找到。

返回 answer 与 citations 数组，前端显示文件名、页码和摘要。

## 7.1 首版资料边界

首版优先支持文本型 PDF、TXT 和 Markdown。扫描版 PDF、复杂数学公式 OCR、手写题照片会显著增加难度，应作为增强项。政治资料具有时效性，回答中应显示资料年份，避免把旧内容当作最新政策。

# 8 Memory 设计

| 记忆类型 | 内容 | 存储方式 |
| --- | --- | --- |
| 长期画像 | 目标、科目基础、每日时间、偏好 | users / study_profiles |
| 业务状态 | 计划、任务、打卡、复盘 | plans / tasks / checkins / reviews |
| 短期对话 | 当前会话最近若干轮 | messages |
| 会话摘要 | 已确认目标、关键困难、未解决事项 | conversation_summaries |
| 知识记忆 | 用户上传资料的文本向量 | Chroma |

不要把所有聊天记录每次都塞给模型。建议加载“用户画像 + 当前任务 + 最近 10–20 条消息 + 一段会话摘要”，既控制成本，也减少干扰。业务事实以数据库为准，不以模型摘要为准。

# 9 模型配置与兼容方案

| 模式 | 配置项 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 在线 API | provider、base_url、model、api_key、temperature | 效果稳定、演示方便，需要网络与费用 |
| Ollama 本地 | base_url、chat_model、embedding_model | 隐私更好、无按次费用，对电脑性能有要求 |

后端定义统一的 ModelProvider 接口，至少包含 chat、stream_chat、embed 和 health_check。模型配置按用户保存；API Key 不返回前端明文，日志中必须脱敏。若本地模型能力有限，计划生成采用严格 JSON Schema，并在后端做校验和修复。

## 9.1 推荐的降级策略

流式调用失败时改为普通调用一次。

JSON 解析失败时只执行一次结构化修复，不无限重试。

Embedding 不可用时暂停资料解析，但不影响计划和打卡。

模型不可用时仍允许用户手动编辑任务和查看历史记录。

# 10 数据库设计

| 表 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| users | id, username, password_hash, created_at | 账号 |
| study_profiles | user_id, exam_date, school, major, daily_minutes, rest_days | 考研画像 |
| subject_levels | user_id, subject, score, weaknesses | 科目基础 |
| plans | id, user_id, type, start_date, end_date, status, rationale | 阶段/周/日计划 |
| tasks | id, plan_id, subject, title, minutes, due_date, status, priority | 学习任务 |
| checkins | id, user_id, task_id, actual_minutes, difficulty, note, created_at | 打卡 |
| documents | id, user_id, subject, filename, path, parse_status, year | 资料 |
| conversations | id, user_id, title, summary | 会话 |
| messages | id, conversation_id, role, content, citations_json | 消息 |
| school_candidates | id, user_id, school, major, year, score_line, source, note | 择校 |
| reviews | id, user_id, period_start, period_end, metrics_json, content | 复盘 |
| model_configs | id, user_id, provider, base_url, model, secret_ciphertext | 模型配置 |

所有核心表都带 created_at / updated_at。查询必须以当前 user_id 为边界。计划调整不要直接覆盖历史：至少保存 rationale 和 updated_at；较完整的方案可增加 plan_versions。

# 11 API 设计

| 方法与路径 | 用途 |
| --- | --- |
| POST /api/auth/register | 注册 |
| POST /api/auth/login | 登录并返回 JWT |
| GET/PUT /api/profile | 读取或修改画像 |
| POST /api/agent/chat | 普通 Agent 对话 |
| POST /api/agent/chat/stream | SSE 流式对话 |
| GET /api/plans/today | 今日计划 |
| POST /api/plans/generate | 生成计划 |
| PATCH /api/tasks/{id} | 修改任务状态或内容 |
| POST /api/checkins | 提交打卡 |
| POST /api/documents | 上传资料 |
| GET /api/documents | 资料列表 |
| DELETE /api/documents/{id} | 删除资料与向量 |
| GET/POST/PUT/DELETE /api/schools | 按当前用户读取、新增、修改和删除候选院校 |
| POST /api/reviews/weekly | 生成周复盘 |
| GET/PUT /api/model-config | 模型配置 |
| POST /api/model-config/test | 测试模型连接 |

# 12 项目目录

kaoyan-agent/

├─ frontend/

│  ├─ src/{api,components,pages,hooks,stores,types}

│  └─ package.json

├─ backend/

│  ├─ app/

│  │  ├─ api/          # 路由

│  │  ├─ agents/       # graph、nodes、prompts、state

│  │  ├─ tools/        # 计划、打卡、检索、择校工具

│  │  ├─ rag/          # 解析、切片、向量与检索

│  │  ├─ models/       # SQLAlchemy 模型

│  │  ├─ schemas/      # Pydantic 入参出参

│  │  ├─ services/     # 业务服务与模型适配

│  │  ├─ core/         # 配置、安全、日志

│  │  └─ main.py

│  ├─ tests/

│  └─ requirements.txt

├─ data/{uploads,chroma}

├─ .env.example

├─ docker-compose.yml

└─ README.md

# 13 开发计划

| 阶段 | 时间 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 阶段 | 第 1 天 | 项目骨架、数据库、注册登录、模型适配 |
| 第 2 阶段 | 第 2–3 天 | 画像、计划生成、今日任务、任务编辑 |
| 第 3 阶段 | 第 4 天 | 打卡、动态调整、周复盘 |
| 第 4 阶段 | 第 5–6 天 | 文件上传、RAG、引用展示 |
| 第 5 阶段 | 第 7 天 | 择校录入对比、小测、模型设置 |
| 第 6 阶段 | 第 8–10 天 | 联调、测试、演示数据、UI 和说明文档 |

若必须 3 天内展示：只做注册建档、今日计划、打卡调整、资料问答、模型切换五条主线；择校、小测和精美统计可用简化页面或演示数据。

# 14 Codex 实施顺序

建议一次只让 Codex 完成一个可验证里程碑，避免用一句“把整个项目做完”导致结构失控。每一步都要求运行测试并说明修改文件。

| 轮次 | 交给 Codex 的任务 |
| --- | --- |
| 1 | 初始化前后端目录、依赖、环境变量示例和启动说明；先不写业务。 |
| 2 | 实现 SQLite 数据模型、迁移、JWT 注册登录和用户隔离测试。 |
| 3 | 实现 ModelProvider，支持 OpenAI 兼容接口与 Ollama，并加入连接测试。 |
| 4 | 实现用户画像、计划/任务 CRUD 与约束校验。 |
| 5 | 实现 LangGraph 主图、意图路由、计划工具、打卡工具和结构化输出。 |
| 6 | 实现上传、解析、切片、Chroma 检索、引用返回和用户隔离测试。 |
| 7 | 实现 React 页面并联调 SSE 聊天、计划、打卡、资料库和设置。 |
| 8 | 补充择校、小测、周复盘，最后运行端到端演示脚本。 |

## 14.1 可直接使用的首条 Codex 提示词

请按照《考研 Agent 开发文档》初始化项目。先只完成第 1 个里程碑：

1. 创建 React + Vite + TypeScript 前端和 FastAPI 后端；

2. 配置统一目录、.env.example、CORS、健康检查接口；

3. 提供 Windows/macOS 的启动步骤；

4. 不要提前实现业务功能；

5. 完成后运行可执行的检查，并列出新增文件、运行命令和下一步。

# 15 测试与验收

| 测试类型 | 重点用例 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 时长约束、日期拆分、完成率、模型配置校验、引用格式 |
| API 测试 | 未登录拦截、用户 A 不能读取用户 B 数据、非法文件拒绝 |
| Agent 测试 | 意图路由正确；缺信息会追问；工具失败能说明；不虚构打卡数据 |
| RAG 测试 | 能命中上传资料；无证据时拒绝臆答；删除资料后不可检索 |
| 端到端 | 注册→建档→计划→打卡→调整→上传→问答→复盘 |
| 演示测试 | 断网或模型失败时仍能打开页面、查看数据和手动操作 |

# 16 安全与风险

| 风险 | 处理 |
| --- | --- |
| API Key 泄露 | 后端加密保存；响应和日志脱敏；提供仅本机 .env 模式 |
| 越权访问 | 每个查询强制 user_id；文件路径不接受客户端直接传入 |
| 提示词注入 | 资料文本仅作为不可信内容；工具白名单；模型不能决定权限 |
| 模型幻觉 | RAG 答案显示引用；计划结果做确定性校验；业务数据由数据库计算 |
| 政治内容过期 | 资料记录年份；标记知识截止时间；重要信息提示核对官方来源 |
| 上传恶意文件 | 限制扩展名和大小；随机化文件名；解析进程设置超时 |
| 开发范围失控 | 坚持 MVP 清单，联网择校、OCR 和完整题库延后 |

# 17 演示脚本

使用预置账号登录，展示考试倒计时和今日任务。

修改每日可用时间，让 Agent 重新生成今天的数学二、英语二和政治任务。

把一个任务标记为未完成并填写“题目太难”，触发明日计划调整。

上传一份资料，询问其中的知识点，展示带页码或片段的回答。

进入周复盘，展示完成率、各科投入和下周建议。

打开模型设置，展示在线与 Ollama 两种配置及连接测试。

演示时重点讲“系统如何做决定并保存状态”，而不是展示大量聊天。最有说服力的画面是：打卡数据发生变化后，计划被工具调用真实更新，并能解释调整原因。

# 18 最终技术决策

| 决策 | 首版选择 |
| --- | --- |
| 应用形态 | 前后端分离 Web |
| 前端 | React + Vite + TypeScript + Tailwind CSS |
| 后端 | FastAPI + LangGraph |
| 数据库 | SQLite |
| 向量库 | Chroma 本地持久化 |
| 鉴权 | JWT |
| 文件 | 本地 uploads 目录 |
| 模型 | OpenAI 兼容 API + Ollama，可由用户设置 |
| Agent 形态 | 单主 Agent + 受控工具 |
| 部署 | 首版本机运行；稳定后再容器化或上云 |

这套方案的关键取舍是：保留完整产品闭环和 Agent 特征，同时把高风险、重数据的能力推迟。完成后它既能给本人和朋友实际试用，也适合作为一个清晰、可信、可讲解的 Agent Demo。

# 19 开发进度同步

截至 2026 年 9 月 23 日，按当前工作区代码与浏览器实测核对开发计划。阶段计划生成、编辑与刷新保存已验收；模拟测试 MVP 已接入。以下状态区分代码实现与尚未完成的完整演示验收。

| 模块 | 进度 | 代码现状与缺口 |
| --- | --- | --- |
| 项目骨架、账号、画像、模型配置 | 已实现 | 前后端分离、JWT、学习画像；支持 Ollama 与 OpenAI 兼容模型配置及连接测试。 |
| 学习计划与打卡复盘 | 部分实现 | 今日/明日、本周逐日与考前阶段计划已实现；阶段重点可编辑，计划可版本化重生成。打卡、顺延与周复盘已实现。 |
| Agent 与对话记忆 | 部分实现 | LangGraph 只读查询及会话保存/恢复已实现；保留近期消息，无会话摘要；当前回答非流式。 |
| 资料问答 RAG | 已实现 | 支持文本型 PDF、TXT、Markdown，检索结果展示引用；扫描件 OCR 和复杂公式解析属于增强项。 |
| 择校候选维护与比较 | 已实现，待验收 | 已支持候选院校增删改、年份/复试线/来源/备注及用户隔离；Agent 可基于已录入数据辅助比较，不联网抓取。 |
| 模拟测试 | MVP 已实现 | 数学二导数、积分范围使用校验过的题型；英语二、政治使用当前模型生成并复审三道单选题。答案交卷前隐藏，交卷后展示得分、解析并保存历史；AI 题目仍需人工核对。 |
| 数据库迁移 | 未实现 | 目前依靠 SQLAlchemy create_all 建表，尚无版本化迁移工具。 |
| 测试与演示 | 部分完成 | 后端全量测试 30 项通过，前端生产构建通过；浏览器实测阶段计划生成、编辑、刷新保存及小测生成、作答、成绩恢复。完整演示流程和其他模块端到端验收仍待完成。 |

## 下一步开发

1. 完成本周计划、择校与对话历史的浏览器端到端验收，并跑通注册到复盘的完整演示脚本。

2. 为模型生成的英语二、政治小测补充题目质量反馈；数学二继续扩展经过校验的题型范围。

3. 补齐 Agent SSE 流式接口与前端体验，再建立数据库迁移流程并完善上线安全项。